|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| Escopo do projeto ACD - Expedição |
|  |
| **Versão 1.0** |
| **11 de setembro de 2013** |

|  |
| --- |
| [Este documento contém informações confidenciais e a sua divulgação deve possuir autorização da Atiswork Tecnologia] |

Sumário

[1. Objetivo da Proposta 3](#_Toc347842009)

[2. Escopo 3](#_Toc347842010)

[2.1 Condições Comerciais 4](#_Toc347842011)

# Objetivo da Proposta

O objetivo desta proposta é apresentar os valores dos nossos serviços para a implantação de projeto ACD “Automação de Coleta de Dados”.

# Escopo

**Endereçamento – 125 horas**

* Geração do Saldo por Endereço no Estoque
  + Utilização do endereço para todos os produtos
* Implantação do WMS para execução da operação de endereçamento.
* Cadastros a serem implantados com preenchimento básico
  + Unitizadores
  + Normas
  + Zonas Armazenagem
  + Estrutura Fisica
  + Complemento de Produtos
    - Criação de campo para indicação do endereço de armazenamento do produto
  + Configurações de Endereços
  + Endereços
  + Seq. Abastecimento
  + Tarefas x Atividades
  + Serviços x Tarefas
* A partir da entrada da Mercadoria ou Produção será **gerada Requisição de armazenamento por endereço**.
* **Geração da Etiqueta da Caixa para Endereçamento no formato EAN 14.**
* Validação do Processo

**Expedição – 250 horas**

* Cadastro das Transportadoras - Remote
  + Atribuição do tipo do tipo do Transporte, sendo: 100-Moto, 200-Retira, 300-Nosso Carro e 400-Transporte. Este nível define a prioriedade para separação
  + Atribuição da hora da coleta (coletas realizadas após este horário terá como prioridade 23:59:00 do dia a ser realizado a coleta)
* Cadastro de Operadores – Remote
  + Criação de atributo indicando a liberação de divergencia de separação da expedição
  + **Geração de Etiqueta com Código de Barras**
* Cadastro de Cartão de Volume
  + **Geração de Etiqueta com Código de Barras**
* Liberação de crédito/estoque - Remote
  + Separação somente de endereços picking
* Aglutinação de pedidos através da Ordem de separação - Remote
* Monitor da Expedição - Remote
  + Permite manipular a data da coleta, hora e atribuição direta a um determinado separador
* Separação - Coletor
  + **Leitura da Etiqueta com a Matricula do Operador**
  + Convocação automática do separador
  + **Escolha do Cartão de Volume**
  + Separação por endereço (somente picking)
  + Leitura por código de barras unitário (Ean 13) ou caixas (Ean 14)
  + Controle de Divergencia - Reliberação do pedido com a nova quantidade a partir de operador habilitado, utilizará uma aprovação de alçada;
* Montagem dos Volumes - Remote
  + Seleção dos itens do Volume
  + Calculo do Peso Bruto e Liquido a partir da quantidade itens x peso do produto
  + Geração da documento de saída por volume;
  + Impressão de etiqueta
  + **Integração com a Balança;**
  + **Transmissão**
  + **Retorno da Nota Fiscal**
  + **Impressão da Danfe**
* Romaneio de Entrega - Remote
  + Criação de romaneio separador por Transportadora, Notas e Volumes gerados no dia até hora de corte (16:00). **Somente notas com autorização da SEFAZ**
  + Opção para manutenção do Romaneio permitindo inclusão manual de notas fiscais
  + Envio de e-mail do romaneio para a transportadora
  + Opção para impressão do relatório de romaneio
* Validação do Processo
* **Utilização da Consulta Personalizada**

**Relatórios – 100 horas**

* Central de Consulta com Controle de Acesso de Usuários
* Funcionarios Logados a Qualquer Momento;
* Tempo Total de Permanência no Sistema
* Entrada e Saida do Coletor
* Trabalho Realizado por Funcionário
* Trabalho Realizado no Depósito
* Validação do Processo

## Condições Comerciais

* Valores com impostos inclusos;
* Prazo de pagamento:
  + 50% no aceite da proposta;
  + 50% após a conclusão dos serviços com vencimento para 10 dias;
* Inicio 02 dias após a aprovação;
* Validade da proposta 10 dias.